ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI

COST BENEFIT ANALIZA

| Projekt: |  | IZGRADNJA ŠPORTNEGA OBJEKTA – KEGLJIŠČE ČRNA NA KOROŠKEM |
| --- | --- | --- |
| Naročnik |  | Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem |
| Datum izdelave |  | maj 2020 |

Kazalo

Osnovni podatki o investitorju

Določitev ciljev

Identifikacija projekta

Analiza izvedljivosti in variant

Finančna analiza

Ekonomska analiza

Multikorelacijska analiza

Analiza občutljivosti IN TVEGANJ

9.  Izračun deleža sofinanciranja

- OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU

## Opredelitev investitorja

| Investitor: | OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM |
| --- | --- |
| Naslov: | Center 101 2393 Črna na Koroškem |
| Telefon: | +386 2 870 48 10 |
| Faks: | +386 2 870 48 21 |
| E-mail: | obcina@crna.si |
| Spletna stran: | www.crna.si |
| Odgovorna oseba | Mag. Romana Lesjak, županja |
| Podpis odgovorne osebe: |  |
| Žig investitorja: |  |

## Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije

| Izdelovalec ASK: | Občina Črna na Koroškem |
| --- | --- |
| Naslov: | Center 101, 2393 Črna na Koroškem |
| Telefon: | +386 2 870 48 16 |
| Faks: | +386 2 870 48 21 |
| E-mail: | irena.nagernik@crna.si |
| Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije: | Irena NAGERNIK, tajnica občinske uprave |
| Podpis odgovorne osebe: |  |

## Odgovorna oseba za izvedbo investicije

| Investitor: | Občina Črna na Koroškem |
| --- | --- |
| Naslov: | Center 101, 2393 Črna na Koroškem |
| Telefon: | +386 2 870 48 19 |
| Faks: | +386 2 870 48 21 |
| E-mail: | imojca dimnik@crna.si |
| Odgovorna oseba za izvedbo investicije: | Mojca DIMNIK, višja svetovalka za cestno in komunalno dejavnost |
| Podpis odgovorne osebe: |  |

Občina Črna na Koroškem je del koroške statistične regije. Meri 156 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 35. mesto. Občino sestavljajo naselja: Bistra, Črna na Koroškem, Javorje, Jazbina, Koprivna, Ludranski Vrh, Podpeca, Topla, Žerjav.

Črna na Koroškem, najlepši turistični kraj v Mežiški dolini, leži na nadmorski višini 575 metrov. Je slikovito, prijetno naselje v trikraki dolini ob sotočju reke Meže in Javorskega potoka. Svet okoli Črne je lep, samosvoj in razgiban, njeni skriti zakladi in bogastva ljudi privabljajo že od nekdaj. Črna na Koroškem je zaradi svojih naravnih lepot, ki jo z vseh strani obdajajo  s čudovitimi hribi, dolinami, potoki, gozdovi in gorami biser, vreden občudovanja. Središče Črne zaznamujejo staro  jedro s krožiščem iz katerega vodijo poti v tri doline – proti Mežiški dolini, proti Koprivni in proti Šoštanju. Črna na Koroškem ponuja številne priložnosti  za aktivno, doživeto in nepozabno preživljanje prostega časa tako ljubiteljem zimskih radosti kot poletnih avantur.

Investitor:				OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM

Center 101

2393 Črna na Koroškem

Telefon:				+386 (02) 870 48 10

Faks:					+386 (02) 870 48 21

E-mail:					obcina@crna.si

Matična številka: 			5883679

Davčna številka: 			SI44743548

Šifra dejavnosti: 			75 110 (splošna dejavnost javne uprave)

Transakcijski račun: 			011000100007227

Županja: 				Mag. Romana Lesjak

Investitor predmetne investicije je Občina Črna na Koroškem

Županja Občine Črna na Koroškem je ROMANA LESJAK, tajnica IRENA NAGERNIK in višja svetovalka za cestno in komunalno dejavnost MOJCA DIMNIK. Občina Črna na Koroškem je razvojno usmerjena koroška občina, ki se je sposobna hitro prilagajati novim razvojnim trendom. Njene aktivnosti na različnih področjih so usklajene in usmerjene k uresničevanju strateških usmeritev in zastavljene vizije.

Sredi leta 2018 je imela občina približno 3.300 prebivalcev (približno 1.670 moških in 1.630 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 145. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 21 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Povprečna starost občanov je bila 46,0 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (43,3 leta).

V občini je zelo razvita društvena dejavnost, saj je aktivnih več kot 40 društev, od tega 14 na področju športa.

Občina si prizadeva svojim občanom zagotavljati pogoje za kvalitetno bivanje, tudi za njihovo športno udejstvovanje  tako najmlajšim, otrokom, mladim, odraslim in starejšim, ki so vključeni v društva iz posameznih športnih panog.

V preteklih letih je občina obnovila nekatere športne objekte – telovadnica, atletski stadion, trim steza, smučišče, tekaški poligon, igrišče pri OŠ Črna ter postavila nove naprave in objekte – športno igrišče v Mušeniku, pump-track poligo in fitnes na prostem.

V občini je zelo aktivno in uspešno Kegljaško društvo, ki pa za izvajanje svoje športne panoge nima ustreznih prostorov, zato je občina pričela z aktivnostmi za  izgradnjo novega športnega objekta.

Na področju športa je v Črni na Koroškem dogajanje zelo razgibano, v okviru Športne zveze Črna je aktivnih 14 športnih društev. Skozi celotno leto se dogajajo različne športne prireditve, kot so: maraton Kralja Matjaža, K24 ultra trail race, gorsko kolesarjenje okrog Pece, redne ligaške tekme nogometašev, odbojkarjev in kegljačev, plezalcev, smučarske FIS in regijske tekme, tekme v teku na smučeh, športno – dobrodelne prireditve Okrog Slovenije 2019, 42 maratonov v 42 dneh,..itd.

Športno središče občine Črna na Koroškem predstavljajo športni kompleksi »Športni park Črna«, kegljišče ter telovadnica.

- DOLOČITEV CILJEV

Z izgradnjo novega večnamenskega prostora s kegljiščem in pripadajočimi prostori bomo vsem uporabnikom zagotovili prostore za varno in kvalitetno izvedbo kegljanja, kot tudi udobne ter funkcionalne garderobne in sanitarne prostore.

Prostori bodo namenjeni vsem krajanom občine Črna, društvom v kraju in vsem drugim uporabnikom, ki bodo uporabljali  kegljišče.

Z izgradnjo bomo pridobili urejene prostore, ki bodo zadovoljili vse potrebe športnikov za izvedbo kegljaškega športa.

Prav tako pa bo izgradnja novega objekta pripomogla k večjemu zanimanju športnih ekip kegljačev, ki se bodo odločili za izvedbo športnih tekmovanj v našem kraju. S tem se bo krepil razvoj turizma v kraju in razvoj celotnega kraja.

Namen investicije je med drugimi:

- zadostiti prostorskim standardom na področju športa (šolski šport, kakovostni in vrhunski šport), športa za vse in izobraževanja (šolske športne vzgoje),

- zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za izvajanje letnega programa športa v občini in razvoj športnih dejavnosti v občini,

- uresničevanje javnega interesa na področju športa v okviru izgradnje lokalno pomembnih športnih površin,

- zagotoviti ustrezen prostor za druženje, rekreacijo in aktivno preživljanje prostega časa vseh generacij,

- zagotoviti prostorske možnosti za izvajanje športnih prireditev,

- krepitev zdravega življenjskega sloga prebivalstva in dvig deleža gibalno aktivnega prebivalstva,

- dopolnitev obstoječe mreže športnih objektov ter dvig kakovosti športnih objektov,

- prostorska uravnoteženost mreže športnih objektov v občini.

Cilj in predmet investicije:

- izgradnja novega objekta – kegljišča  k obstoječemu objektu osnovne šole s štirimi stezami za keglanje in pripadajočimi pomožnimi prostori (avla, sanitariji in garderobe).

V okviru projekta bo zagotovljena športna oprema skladna z mednarodnimi standardi s področja športne opreme in arhitekturno -urbanističnimi zasnovami.

- zagotoviti nove, urejene, varne in primerne športne površine za vse prebivalce občine, turiste ter za potrebe športnih klubov in društev.

- zagotovitev novih vadbenih programov za vse generacije.

- povišati privlačnost, uporabnost, vrednost in kakovost lokacije izvedbe projekta.

- povečati število gibalno aktivnega prebivalstva in število športnih programov in športnih prireditev.

- širitev športne dejavnosti in popestritev izbire programov vadbe.

- IDENTIFIKACIJA PROJEKTA

Navedena investicija je opredeljena kot občinski investicijski projekt na področju izgradnje športne infrastrukture.

Vrsta investicije: novogradnja športnega objekta.

| Vrsta investicijskega vira | skupaj | delež |
| --- | --- | --- |
|  | Σ | (%) |
|  | v EUR |  |
| Lastni viri občina Črna Koroškem | 328.550,30 170.000,00 | 66 34 |
| Financer MIZŠ, Fundacija za šport |  |  |
| skupaj | 498.550,30 | 100 |

- ANALIZA IZVEDLJIVOSTI IN VARIANT

4.1. Varianta »Z« investicijo

Kot zanimiva rešitev umestitve objekta v prostor predstavlja varianta, kjer bo objekt neposredno zgrajen in priključen k osnovni šoli Črna na Koroškem. Dozidava bi bila izvedena na SV strani obstoječe telovadnice na nivoju kleti. Objekt bi stal na zemljišču parc. št. 170/10 k.o. 906 – Črna. Ocenjujemo, da bi ta varianta najbolj ustrezala zahtevam tako uporabnikov, kot tudi ostalih subjektov, saj bi se objekt priključil že na obstoječo infrastrukturo. Objekt bi bil vkopan na način tako, da bi kota tal telovadnice bila poenotena s kotoma tal kegljišča. Streha bi se izvedla kot ravna zelena streha, na katero bi umestili igrala. Z izvedbo zelene strehe bi pridobili celotno površino za zelenico (igrišče), ki bi se tako povečala do linije stene telovadnice osnovne šole. Dostop do objekta bi bil preko stopnic iz dvorišča, za invalide pa preko linije stene telovadnice. Na ta način umestitve bi bili povezani vsi športni objekti, ter zapolnjen prazen prostor, ki se nahaja za telovadnico pri osnovni šoli.

4.2. Varianta »BREZ« investicije

Varianto brez investicije lahko predstavimo kot obstoječe stanje. Aktualno kegljišče locirano v kletnih prostorih Kulturnega doma Črna razpolaga zgolj s tremi kegljaškimi stezami.

V primeru, da se investicija ne izvede pomeni, da se v občini Črna na Koroškem ne izvede strateško zasnovan koncept izgradnje novih vadbenih in rekreativnih površin, kot celostnega koncepta medsebojno povezane in programsko dopolnjujoče mreže športnih objektov, ki predstavlja primer dobre prakse v širšem nacionalnem prostoru. Neizvedba investicije predstavlja odmik od načel trajnostne družbe, načel in ciljev Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji in številnih drugih strateških usmeritev in ciljev na področju razvoja otrok in mladostnikov, zdravega načina življenja, medgeneracijskega sodelovanja, integracije ranljivih skupin v družbo, trajnostne rabe prostora, idr. Hkrati pomeni odmik od načel in strateških usmeritev na področju upravljanja prostora za trajnostni razvoj in konkurenčnost, prepoznavnost, krepitev lokalne in nacionalne identitete.

Neizvedba projekta bi pomenila stagnacijo razvoja športne rekreacijske dejavnosti ter športno – turistično stagnacijo.

c)  Izbrana varianta

Ob primerjavi obeh variant, variante brez investicije in variante z investicijo, ter upoštevanjem analize stroškovne učinkovitosti variant ugotavljamo, da pride v poštev  varianta »z investicijo«, saj le-ta:

- pomeni racionalno pridobitev novih športnih objektov,

- zagotavlja možnost rabe sodobne vadbene opreme,

- omogoča širitev športne dejavnosti in popestritev izbire programov vadbe,

- omogoča optimalno izrabo prostora in športne opreme,

- pomembno dviguje kakovost mreže športnih objektov v občini ,

- omogoča rabo prostora za vse skupine uporabnikov,

- neposredno vpliva na dvig gibalno aktivnega prebivalstva,

- dviguje kakovost življenja prebivalstva,

- dviguje uporabnost, kakovost, privlačnost in vrednost prostora.

Glede na proučene variante je smiselna varianta z investicijo.

5.   FINANČNA ANALIZA

V finančni analizi projekta smo izhajali iz naslednjih predpostavk

- Ekonomska doba projekta je 30 let.

- Ostanka vrednosti nismo predvideli,ker smo ocenili, da je ekonomska doba hkrati tudi življenjska doba projekta.

- Stroški rednega vzdrževanja so ocenjeni glede na sedanje stroške vzdrževanja Upoštevana diskontna stopnja je 4 %.

- V spodnjih tabelah so prikazane :

  - Celotna investicija

  - Prihodki in odhodki

  - Viri financiranja

  - Finančni tokovi

  - Izračun finančne interne stopnje donosnosti investicije

  - Izračun finančne interne stopnje donosnosti kapitala

Finančni primanjkljaj ali finančna vrzel (EE/DIC = izračun upravičenih izdatkov  deljeno z diskontiranimi stroški naložbe) v našem primeru je 1.

|  | Diskontirana vrednost | Nediskontirana vrednost |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupni stroški naložbe |  | 498.550,00 |  |  |
| od tega upravičeni stroški ( EC ) |  | 498.550,00 |  |  |
| Diskontirani stroški naložbe ( DIC ) | 453.946 |  |  |  |
| Diskontirani neto prihodki ( DNR ) | - |  |  |  |
|  | Izračun upravičenih izdatkov |  |  |
|  | EE=DIC-DNR | 453.946 |  |  |
|  | EE = | 453.946 |  |  |
|  | Izračun stopnje | primanjkljaja |  |  |
|  | R=EE/DIC | 100 |  |
|  | R = | 100,00 |  |  |

| Tabela 1. : Celotna investicija - vrednost v € |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vsebina investicijskega odhodka | Leta |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1. Zemljišče |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Zgradbe |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Nova oprema | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Izdelava projektne dokumentacije | 15.660 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Adaptacija, gradben dela | - | 270.000 | 212.890 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Opredmetena osnovna sredstva | 15.660 | 270.000 | 212.890 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. Licence |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Patenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. Drugi stroški priprave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. Predhodni izdatki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.11. Investicijski stroški ( A ) | 15.660 | 270.000 | 212.890 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.12. Gotovina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. Dobavitelji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. Zaloge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. Kratkoročne obveznosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. Neto obratna sredstva (12+13+14-15) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.17. Sprememba v obratnih sredstvih ( B ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.18. Zamenjava opreme s krajšo življ.dobo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. Ostanek vrednosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.20. Drugi investicijski stroški ( C ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.21. Skupaj investicijski stroški (A)+(B)+(C ) | 15.660 | 270.000 | 212.890 | - | - | - | - | - | - | - |

| Vsebina investicijskega odhodka | Leta |
| --- | --- |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1.1. Zemljišče |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Zgradbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Nova oprema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Izdelava investicijske dokumentacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Adaptacija, gradbena dela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Opredmetena osnovna sredstva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. Licence |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Patenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. Drugi stroški priprave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. Predhodni izdatki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.11. Investicijski stroški ( A ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.12. Gotovina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. Dobavitelji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. Zaloge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. Kratkoročne obveznosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. Neto obratna sredstva (12+13+14-15) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.17. Sprememba v obratnih sredstvih ( B ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.18. Zamenjava opreme s krajšo življ.dobo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. Ostanek vrednosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.20. Drugi investicijski stroški ( C ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.21. Skupaj investicijski stroški (A)+(B)+(C ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Vsebina investicijskega odhodka | Leta |
| --- | --- |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1.1. Zemljišče |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Zgradbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Nova oprema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Investicijska dokumentacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Adaptacije, gradbena dela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Opredmetena osnovna sredstva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. Licence |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Patenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. Drugi stroški priprave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. Predhodni izdatki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.11. Investicijski stroški ( A ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.12. Gotovina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. Dobavitelji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. Zaloge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. Kratkoročne obveznosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. Neto obratna sredstva (12+13+14-15) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.17. Sprememba v obratnih sredstvih ( B ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.18. Zamenjava opreme s krajšo življ.dobo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. Ostanek vrednosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.20. Drugi investicijski stroški ( C ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.21. Skupaj investicijski stroški (A)+(B)+(C ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Tabela 2. : Prihodki in odhodki - vrednost v € |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrste prihodkov in odhodkov | Leta |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1. Surovine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Delo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Električna energija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Gorivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Vzdrževanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Splošni stroški izdelave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Administrativni stroški |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. Stroški prodaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. Skupaj stroški ( odhodki ) poslovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. Takse,komunal.prispevek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. Prodaja B izdelki, storitve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. Prodaja C izdelki, storitve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. Prihodki od prodaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. Dobiček iz poslovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrste prihodkov in odhodkov | Leta |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2.1. Surovine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Delo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Električna energija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Gorivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Vzdrževanje | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.6. Splošni stroški izdelave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Administrativni stroški |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. Stroški prodaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. Skupaj stroški ( odhodki ) poslovanja | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.10. Takse,komunalni prispevek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.11. Prodaja B izdelki, storitve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. Prodaja C izdelki, storitve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. Prihodki od prodaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. Dobiček iz poslovanja | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 |

| Vrste prihodkov in odhodkov | Leta |
| --- | --- |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 2.1. Surovine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Delo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Električna energija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Gorivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Vzdrževanje | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.6. Splošni stroški izdelave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Administrativni stroški |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. Stroški prodaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. Skupaj stroški ( odhodki ) poslovanja | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.10. Takse,komunalni prispevek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.11. Prodaja B izdelki, storitve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. Prodaja C izdelki, storitve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. Prihodki od prodaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. Dobiček iz poslovanja | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 | - 10.000 |

| Tabela 3. : Viri financiranja - vrednost v € |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrste virov financiranja | Leta |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.1. Lastniški kapital |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Lokalna raven | 15.660 | 150.000 | 162.890 |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.3. Regionalna raven |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Centralna raven |  | 120.000 | 50.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Skupaj nacionalna javna sredstva | 15.660 | 270.000 | 212.890 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6. Finančna pomoč EU | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. Obveznice in drugi finančni viri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. EIB kredit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. Drugi krediti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. Skupaj finančni viri | 15.660 | 270.000 | 212.890 | - | - | - | - | - | - | - |
| Vrste virov financiranja | Leta |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3.1. Lastniški kapital |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Lokalna raven |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Regionalna raven |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Centralna raven |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Skupaj nacionalna javna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Finančna pomoč EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. Obveznice in drugi finančni viri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. EIB kredit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. Drugi krediti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. Skupaj finančni viri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrste virov financiranja | Leta |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 3.1. Lastniški kapital |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Lokalna raven |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Regionalna raven |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Centralna raven |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Skupaj nacionalna javna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Finančna pomoč EU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. Obveznice in drugi finančni viri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. EIB kredit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. Drugi krediti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. Skupaj finančni viri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tabela 4 : Finančni tokovi - vrednost v € |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrste prilivov in odlovov | Leta |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 3.10. Skupaj finančni viri | 15.660 | 270.000 | 212.890 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.13. Prihodki od prodaje |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Skupaj prilivi | 15.660 | 270.000 | 212.890 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. Skupaj stroški poslovanja | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21. Skupaj investicijski stroški-obnova | 15.660 | 270.000 | 212.890 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Obresti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Poslovanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Odplačila kreditov ( obv. do virov financir.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. Davki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. Skupaj odlivi | 15.660 | 270.000 | 212.890 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. Neto priliv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.8. Kumulativa neto prilivov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Vrste prilivov in odlovov | Leta |  |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
| 3.10. Skupaj finančni viri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. Prihodki od prodaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Skupaj prilivi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. Skupaj stroški poslovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21. Skupaj investicijski stroški-obnova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4.2. Obresti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Poslovanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Odplačila kreditov ( obv. do virov financir.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. Davki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. Skupaj odlivi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. Neto priliv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. Kumulativa neto prilivov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrste prilivov in odlovov | Leta |  |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
| 3.10. Skupaj finančni viri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.13. Prihodki od prodaje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.5. Skupaj prilivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.9. Skupaj stroški poslovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21. Skupaj investicijski stroški-obnova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4.2. Obresti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Poslovanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4.4. Odplačila kreditov ( obv. do virov financir.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. Davki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. Skupaj odlivi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. Neto priliv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. Kumulativa neto prilivov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabela 5: Izračun finančne interne stopnje donosnosti investicije - vrednost v € |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementi izračuna | Leta | Neto denarni |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | tok |
| 2.13. Prihodki od prodaje | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - 15.660 |
| 5.1. Skupaj prilivi | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - 270.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 212.890 |
| 2.9. Skupaj stroški poslovanja | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4.3. Pokojninske premije | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 1.21. Skupaj investicijski stroški-obnova | 15.660 | 270.000 | 212.890 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 5.2. Skupaj odlivi | 15.660 | 270.000 | 212.890 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 5.3. Neto denarni tok | - 15.660 | - 270.000 | - 212.890 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Elementi izračuna | Leta | - |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
| 2.13. Prihodki od prodaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Skupaj prilivi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. Skupaj stroški poslovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Pokojninske premije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21. Skupaj investicijski stroški |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Skupaj odlivi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Neto denarni tok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementi izračuna | Leta |  |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
| 2.13. Prihodki od prodaje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.1. Skupaj prilivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.9. Skupaj stroški poslovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Pokojninske premije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21. Skupaj investicijski stroški |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Skupaj odlivi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Neto denarni tok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. Fin. interna stopnja donosnosti FRR/C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. Fin. neto sedanja vred. invest. FNPV/C |  |  |  |  | -453.946,30 |  |  |  |  |  | negativen |

| Tabela 6 : Izračun finančne interne stopnje donosnosti kapitala - vrednost v € |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrste prilivov in odlovov | Leta |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 2.13. Prihodki od prodaje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.19. Preostanek vrednosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.5. Skupaj prilivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.9. Skupaj stroški poslovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Obresti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.3. Pokojninske premije | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Neto denar. |
| 4.4. Odplačila kreditov ( obv. do virov financir.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | tok |
| 3.1. Lastniški kapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 15.660 |
| 3.5. Skupaj nacionalna javna sredstva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 270.000 |
| 6.2. Skupaj odlivi | 15.660 | 270.000 | 212.890 | - | - | - | - | - | - | - | - 212.890 |
| 6.3. Neto denarni tok | 15.660 | 270.000 | 212.890 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.8. Kumulativa neto prilivov | - 15.660 | - 270.000 | - 212.890 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vrste prilivov in odlovov | Leta | - |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
| 2.13. Prihodki od prodaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. Preostanek vrednosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Skupaj prilivi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. Skupaj stroški poslovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Obresti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.3. Pokojninske premije | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.4. Odplačila kreditov ( obv. do virov financir.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1. Lastniški kapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.5. Skupaj nacionalna javna sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Skupaj odlivi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. Neto denarni tok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. Kumulativa neto prilivov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrste prilivov in odlovov | Leta | - |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
| 2.13. Prihodki od prodaje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.19. Preostanek vrednosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.5. Skupaj prilivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.9. Skupaj stroški poslovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Obresti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Pokojninske premije | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.4. Odplačila kreditov ( obv. do virov financir.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1. Lastniški kapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.5. Skupaj nacionalna javna sredstva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.2. Skupaj odlivi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. Neto denarni tok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. Kumulativa neto prilivov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. Fin. interna stopnja donos. kapitala FRR/K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | negativen |
| 5.5. Fin. neto sedanja vred. kapitala FNPV/K |  |  |  |  | - 453.946 |  |  |  |  |  |  |

| Tabela 7: Izračun ekonomske interne stopnje donosnosti investicije - vrednost v € |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementi izračuna | Leta |  |  |
|  | korek. faktor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| (1) Davčni popravek |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Prihodki gospodarstvo-turizem |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | - |  |
| (2) Skupne koristi eksternalij |  |  |  |  | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |  |
| 2.13. Prihodki od prodaje |  | - | - | - | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |  |
| 10.1. Skupaj dohodki | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Povečano onesnaževanje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Neto denarni |
| (2) Skupni stroški eksternalij |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | tok |
| 2.9. Skupaj stroški poslovanja |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.3. Pokojninske premije | 1 | - |  |  | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | - 15.660 |
| 1.21. Skupaj investicijski stroški | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 270.000 |
| 10.2. Skupaj izdatki | 1 | 15.660 | 270.000 | 212.890 | - | - | - | - | - | - | - | - 212.890 |
| 10.3. Neto denarni tok |  | 15.660 | 270.000 | 212.890 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Elementi izračuna | Leta |  |  |
|  | korek. Faktor | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | - |
| (1) Davčni popravek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Prihodki gospodarstvo |  | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | - |
| (2) Skupne koristi eksternalij |  | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | - |
| 2.13. Prihodki od prodaje | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 10.1. Skupaj dohodki |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Povečano onesnaževanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| (2) Skupni stroški eksternalij |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.9. Skupaj stroški poslovanja | 1,0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |  |
| 4.3. Pokojninske premije | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.21. Skupaj investicijski stroški | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 10.2. Skupaj izdatki |  | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |  |
| 10.3. Neto denarni tok |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Elementi izračuna | Leta |  | - |
|  | korek. Faktor | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
| (1) Davčni popravek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Prihodki gospodarstvo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Skupne koristi eksternalij |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.13. Prihodki od prodaje | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Skupaj dohodki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povečano onesnaževanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Skupni stroški eksternalij |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. Skupaj stroški poslovanja | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Pokojninske premije | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21. Skupaj investicijski stroški | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. Skupaj izdatki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. Neto denarni tok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. Ekon. interna stopnja donosnosti ERR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Neg. |
| 5.5. Ekon. neto sedanja vred. invest. ENPV |  |  |  |  | - 453.946 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabela 8 : Izračun ekonomske interne stopnje donosnosti brez investicije - vrednost v € |
| Elementi izračuna | Leta |  |  |
|  | korek. faktor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| (1) Davčni popravek |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  |
| Prihranek na investicijskih stroških |  | 15.660 | 270.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| (2) Skupne koristi eksternalij |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.13. Prihodki od prodaje |  | 15.660 | 270.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 10.1. Skupaj dohodki |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Povečano onesnaževanje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Neto denarni |
| (2) Skupni stroški eksternalij |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | tok |
| Skupaj stroški poslovanja |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Izgubjeni prihodki gospodarstva |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 15.660 |
| 1.21. Skupaj investicijski stroški |  | - | - | - | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 270.000 |
| 10.2. Skupaj izdatki |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.3. Neto denarni tok |  | - | - | - | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | - 8.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 8.000 |
| Elementi izračuna | Leta |  |  |
|  | korek. Faktor | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | - 8.000 |
| (1) Davčni popravek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - 8.000 |
| Prihranek na investicijskih stroških |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 8.000 |
| (2) Skupne koristi eksternalij |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 8.000 |
| 2.13. Prihodki od prodaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 8.000 |
| 10.1. Skupaj dohodki |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 8.000 |
| Povečano onesnaževanje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 8.000 |
| (2) Skupni stroški eksternalij |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 8.000 |
| Skupaj stroški poslovanja |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 8.000 |
| Izgubljeni prihodki gospodarstva |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 8.000 |
| 1.21. Skupaj investicijski stroški |  | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | - 8.000 |
| 10.2. Skupaj izdatki |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 8.000 |
| 10.3. Neto denarni tok |  | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Elementi izračuna | Leta |  | - |
|  | korek. Faktor | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
| (1) Davčni popravek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| Prihranek na investicijskih stroških |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (2) Skupne koristi eksternalij |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.13. Prihodki od prodaje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.1. Skupaj dohodki |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Povečano onesnaževanje |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| (2) Skupni stroški eksternalij |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Skupaj stroški poslovanja |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Izgubljeni prihodki gospodarstva |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.21. Skupaj investicijski stroški |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 10.2. Skupaj izdatki |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 10.3. Neto denarni tok |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.4. Ekon. interna stopnja donosnosti ERR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | neg |
| 5.5. Ekon. neto sedanja vred. invest. ENPV |  |  |  |  | 178.165,99 |  |  |  |  |  |  |  |

6.  EKONOMSKA ANALIZA

V ekonomski analizi je ocenjen prispevek projekta k splošnemu in gospodarskemu razvoju lokalne skupnosti, regije in države.

Davčni popravki :

- Upoštevan je prihodek državnega proračuna za obračunan davek na dodano vrednost.

Projekt ima tako iz družbenega vidika pozitivno neto sedanjo vrednost  ter pozitivno interno stopnjo donosnosti. Z investitorjevega zornega kota je projekt sam zase nesprejemljiv, vendar smo v ekonomski analizi dokazali, da je s širšega družbenega vidika še kako donosen. Projekt je namreč nujno potreben v smislu nadaljnjega razvoja lokalne skupnosti kot take (dvig kvalitete življenja in ohranitev poseljenosti, izboljšanje varnosti cestnega prevoza, zagotovljena je sodobna prometna povezanost obmejnih zaselkov z ostalo občinsko prometno infrastrukturo) in za zagotavljane pogojev za nadaljnji gospodarski razvoj Občine Črna na Koroškem.

V ekonomski analizi je tudi prikazan scenarij brez investicije in posledice, ki bi nastale iz z družbenega vidika, če projekta ne bi izvedli.

7.  MULTIKORELACIJSKA ANALIZA

V multikorelacijski analizi smo projekt ocenjevali z več kriteriji in pri tem upoštevali več ciljev, ki smo jim dodali kvantificirane vrednosti.

Cilje, ki smo jih obravnavali so bili naslednji :

| Cilji : |  |  | vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| spodbujanje investicij gospodarstva | 20,0% |
| spodbujanje zaposlovanja | 1,0% |
| okoljska zaščita |  | 20,0% |

| Tabela 9 : Multikorelacijska analiza variant z in brez investicije |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Točke* Utež Učinek Z investicijo Povečanje povpraševanja - 0,10 - Enakost možnosti 3 0,30 0,90 Okoljska zaščita 4 0,60 2,40 Skupaj 7 3,30 Brez investicije Povečanje povpraševanja - 0,10 - Enakost možnosti - 0,30 - Okoljska zaščita 4 0,60 2,40 Skupaj 4 2,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| * točkovanje : 0 - nima vpliva, 1 - zalo malo vpliva, 2 - srednje velik učinek, 3 - pomemben učinek, 4 - zelo velik vpliv |

V multikorelacijski  analizi smo dokazali, da je varianta z investicijo bistveno boljša od variante brez investicije.

8.  ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN TVEGANJ

V  analizi občutljivosti  smo določili parametre, ki bi lahko vplivali na izvedbo projekta, izvedli   analizo kritičnih spremenljivk in pokazali vpliv na projekt.

| Tabela 10 : Analiza občutljivosti in tveganj - določitev kritičnih spremenljivk |  |  |
| --- | --- | --- |
| Razred Spremenljivke Parametri modela Diskontna stopnja Gibanje prodajnih cen inflacija v splošnem, konkretne cenovne spremembe po odločitvi OS Gibanje nabavnih cen po elementih strukture naravnih vrst stroškov Povpraševanje, poraba sprememba obsega Investicijski stroški sprememba investicijskih stroškov |  |  |  |  |  |  |  |
| * upoštevanje tistih parametrov, katerih spreminjanje spremeni IRR za 1% ali NPV za 5%. |  |  |
| Tabela 11 : Analiza učinkov kritičnih spremenljivk |  |  |  |  |
| Elastičnost Razredi parametrov visoka dvomljiva nizka Parametri modela Inflacija x Realna rast plač x Spremembe cen energentov x x Spremembe cen blaga in storitev x Podatki o povpraševanju Specifična potrošnja x Stopnja demografske rasti x Količina prometa x Stroški investicije Razlika cen na trgu in projekt. predračuna x Razlika med proj. rešitvijo in izvedbo x |  |  |  |  |  |  |  |
| * kvalitativna ocena elastičnosti |  |  |  |  |  |  |

9. IZRAČUN SOFINANCIRANJA

Izračun sofinanciranja  je pripravljen v skladu z predpisano metodologijo

| Izračun primanjkljaja v financiranju |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Leto dobe projekta | Stroški naložbe | Operativni stroški | Prihodki poslovanja | Preostala vrednost | Neto denarni tok |
| 2020 | 15.660 | - | - | - | - 15.660 |
| 2021 | 270.000 | - | - | - | - 270.000 |
| 2022 | 212.890 | - | - | - | - 212.890 |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | - |
| 2028 | - | - | - | - | - |
| 2029 | - | - | - | - | - |
| 2030 | - | - | - | - | - |
| 2031 | - | - | - | - | - |
| 2032 | - | - | - | - | - |
| 2033 | - | - | - | - | - |
| 2034 | - | - | - | - | - |
| 2035 | - | - | - | - | - |
| 2036 | - | - | - | - | - |
| 2037 | - | - | - | - | - |
| 2038 | - | - | - | - | - |
| 2039 | - | - | - | - | - |
| 2040 | - | - | - |  | - |
| 2041 | - | - | - | - | - |
| 2042 | - | - | - | - | - |
| 2043 | - | - | - | - | - |
| 2044 | - | - | - | - | - |
| 2045 | - | - | - | - | - |
| 2046 | - | - | - | - | - |
| 2047 | - | - | - | - | - |
| 2048 | - | - | - | - | - |
| 2049 | - | - | - | - | - |
| Skupaj | 498.550 | - | - | - | - 498.550 |
| Skupaj diskontirano | 453.946 | - | - | - | - 453.946 |

| Diskontirana vrednost Nediskontirana vrednost Skupni stroški naložbe 498.550,00 od tega upravičeni stroški ( EC ) 498.550,00 Diskontirani stroški naložbe ( DIC ) 453.946 Diskontirani neto prihodki ( DNR ) - |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Izračun upravičenih izdatkov |  |
| --- | --- |
| EE=DIC-DNR | 453.946 |  |  |
| EE = | 453.946 |  |  |
| Izračun stopnje | primanjkljaja |  |  |
| R=EE/DIC | 100 |  |  |
| R = | 100,00 |  |  |
| Izračun zneska |  |  |
| DA = EC*R |  |  |  |
| DA = | 498.550 |  |  |