**PRILOGA 3: Obrazec letnega poročila**

**Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih**

Samoupravna lokalna skupnost: OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM,

Center 101, 2393 Črna na Koroškem

Kontaktna oseba (ime, priimek, telefon, e-naslov): Irena Nagernik, 051 349 787;

irena.nagernik@crna.si

Leto izdelave lokalnega energetskega koncepta 2012

Datum poročanja: 16.4.2018

1. Občina Črna na Koroškem IMA / NIMA osebo, ki je zadolžena za izvajanje projektov s področja energetike. (OBKROŽITE)

2. Občina Črna na Koroškem JE / NI vključena v Lokalno energetsko agencijo. (OBKROŽITE)

3. Če JE, v katero? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. V preteklem letu so bile izvedene naslednje **aktivnosti s področij:**

* učinkovite rabe energije,
* izrabe obnovljivih virov energije ter
* oskrbe z energijo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvedena aktivnost** | **Investicijska vrednost oz. strošek aktivnosti** | **Struktura financiranja izvedene aktivnosti glede na vir financiranja** | **Učinek aktivnosti[[1]](#footnote-1)** |
| Izgradnja javne razsvetljave | 7.885,12 | Občina Črna na Koroškem | Prihranek energije, natančni prihranki bodo znani čez nekaj mesecev |
| Zamenjava vrat in oblog – telovadnica OŠ | 15.000,00 | Občina Črna na Koroškem | Prihranek energije, natančni prihranki bodo znani čez nekaj mesecev |
| Prevezava vodovoda čez Rožančev jez | 14.887,91 | Občina Črna na Koroškem | Bolj racionalna raba pitne vode, prihranki bodo znani čez nekaj mesecev |
| Obnova fasade na restavraciji Hotela Črna | 20.774,84 | Občina Črna na Koroškem | Prihranek energije, natančni prihranki bodo znani čez nekaj mesecev |
| Prenova parketa v telovadnici | 71.934,48 | Občina Črna na Koroškem,  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Prihranek energije, natančni prihranki bodo znani čez nekaj mesecev |
| Priprava projektne dokumentacije za izgradnjo nove čistilne naprave in kanalizacijskega sistema | 50.000,00 | Občina Črna na Koroškem | Po izvedbi investicije – neposreden učinek, energetsko bolj učinkovita naprava, prihranek energije |
| Priprava dokumentacije za energetsko sanacijo Hotela Črna | 6.807,60 | Občina Črna na Koroškem | Po izvedbi investicije – neposreden učinek, energetsko bolj učinkovit objekt, prihranek energije |
| Zamenjava vrat, oken, radiatorjev na večstanovanjskem objektu | 13.479,31 | Občina Črna na Koroškem | Po izvedbi investicije – neposreden učinek, energetsko bolj učinkovit objekt, prihranek energije |

(Vpišite tudi morebitne izdelane študije izvedljivosti, investicijske načrte, pridobivanje dokumentacije ipd. za pripravo izvedbe posameznih projektov).

1. V okviru projekta **»Osveščanje in izobraževanje širše javnosti in zaposlenih na Občini Črna na Koroškem na temi učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije«** smo v preteklem letu izvedli naslednje aktivnosti (navedite):

* okvirno število objavljenih člankov v medijih, drugih prispevkov,
* število izdelanih in razdeljenih letakov, brošur, drugega promocijskega materiala,
* število organiziranih srečanj za širšo javnost in okvirno število udeležencev ter naslove teh srečanj,
* število in naslove delavnic in drugih srečanj na temo energetike, ki so se jih udeležili zaposleni občine…..,
* druge morebitne aktivnosti :

V letu 2017 je bilo na naši spletni strani ww.crna.si objavljeno sporočilo in vabilo na Dan odprtih vrat podjetja KOCEROD – Regijskega centra za ravnanje z odpadki

Organizirana so bila 3. srečanja, skupno število udeležencev je bilo približno 150 krajanov.

ZBOR OBČANOV, Črna na Koroškem, 31.1.2017 in 11.12.2017 – informacija o možnostih priključitve na plinovod, Informacija o gradnji nove čistilne naprave in možnostih priključitve

ZBOR OBČANOV, Žerjav, 30.1.2017, 27.6.2017 – informacija o možnostih priključitve na plinovod, Informacija o gradnji nove čistilne naprave in možnostih priključitve,

6. Za naslednje leto načrtujemo izvedbo naslednjih aktivnosti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Predvidena aktivnost** | **Predvidena investicijska vrednost oz. strošek aktivnosti** | **Predvidena struktura financiranja aktivnosti glede na vir financiranja** |
| Obnova dela (enega nadstropja) stavbe Hotel Črna | 25.000,00 | Neposreden - prihranek energije |
| Sanacija strehe na objektu v centru | 40.278,30 | Neposreden - prihranek energije |
| Obnova fasade na javnem objektiv centru Črne | 110.000,00 | Neposreden - prihranek energije |
|  |  |  |
| Izgradnja ČN in kanalizacijskega sistema | 661.413,47 | neposreden učinek, energetsko bolj učinkovita naprava, prihranek energije |
| Izgradnja javne razsvetljave | 16.000,00 | Prihranek energije, |

(Vpišite tudi morebitne študije izvedljivosti, investicijske načrte, pridobivanje dokumentacije ipd. za pripravo izvedbe posameznih projektov).

Priloge:

* Akcijski plan iz Lokalnega energetskega koncepta (samo pri prvem poročanju).
* Ostale morebitne priloge.

Poročilo pripravila: Županja

Občine Črna na Koroškem

Irena Nagernik,

Tajnica občinske uprave mag. Romana Lesjak

1. Pri ukrepih URE: opredeliti znižanje stroškov.

   Pri organizaciji delavnic, okroglih miz, predavanj ipd.: navesti število prisotnih.

   Pri ukrepih zamenjave fosilnih goriv za OVE: navesti oceno zmanjšanja emisij ALI navesti letno porabo goriva pred ukrepom (npr. letna količina porabljenega ELKO) in porabo goriva po ukrepu (količina porabljenih npr. sekancev, pri čemer naj se opredeli tudi obdobje na katerega se ta količina nanaša). [↑](#footnote-ref-1)